Plateforme Numérique Intégrée de Suivi-Évaluation

Cahier des charges

# AOUT 2026

Table des matières

1. Contexte et justification	3

2. Objectifs de la plateforme	4

2.1 Objectif global	4

2.2 Objectifs spécifiques	4

3. Résultats attendus	4

4. Utilisateurs cibles et rôles	4

5. Périmètre fonctionnel	5

6. Modèle de données détaillé	7

1. PROJET	7

2. OBJECTIF GÉNÉRAL	8

3. OBJECTIF SPÉCIFIQUE	8

4. ACTIVITÉ	8

5. SOUS-ACTIVITÉ	9

6. BÉNÉFICIAIRE	10

7. INDICATEUR	10

8. INTERVENANT (Équipe / Responsable de mise en œuvre)	11

9. PARTENAIRE	11

10. BAILLEUR	12

11. ZONE D'INTERVENTION	12

12. THÉMATIQUE	12

13. DOCUMENT	12

14. HISTORIQUE DE MODIFICATION	13

15. RAPPORT DE SUIVI	13

16. UTILISATEUR (compte plateforme)	14

7. Règles de gestion	14

8. Exigences non fonctionnelles	15

8.1 Sécurité	15

8.2 Disponibilité hors-ligne	15

8.3 Hébergement et infrastructure	15

8.4 Performance et volumétrie	15

8.5 Ergonomie et accessibilité	16

8.6 Interopérabilité	16

9. Architecture technique proposée	16

10. Livrables attendus	17

11. Planning indicatif (durée totale : 90 jours)	17

# 1. Contexte et justification

ARFA met en œuvre son Plan Stratégique 2022-2026 autour de cinq orientations stratégiques : l'amplification des pratiques agroécologiques, l'accès à l'eau/l'hygiène/l'assainissement, la réduction des inégalités et l'insertion socio-professionnelle, le partenariat et le réseautage, et le rayonnement de l'organisation. Un manuel de suivi-évaluation structure la collecte, l'analyse et la capitalisation des données de performance.

En 2026, dix projets sont mis en œuvre simultanément dans huit provinces (Gourma, Gnagna, Kouritenga, Boulgou, Koulpélogo, Zondoma, Sanguié, Boulkiemdé) pour un budget annuel d'environ 1,36 milliard FCFA. Avec 9 à 10 projets actifs en parallèle, chacun menant ses propres activités et gérant ses propres listes de bénéficiaires, ARFA ne dispose d'aucun système harmonisé, automatisé et centralisé de gestion de ces données : les informations sont dispersées dans des fichiers Excel et Word distincts (Bilan annuel, PTBA), sans visibilité sur les recoupements entre projets (une même personne peut être accompagnée par plusieurs projets sans que cela soit détecté), ce qui entraîne des pertes de données, des difficultés d'archivage et de traçabilité, et une faible capacité d'aide à la décision.

Le suivi de l'exécution des activités souffre des mêmes limites : il n'est pas toujours possible de savoir précisément quelles activités ont été réalisées ou modifiées après leur planification initiale, ce qui génère des divergences entre les équipes au moment des bilans. La plateforme doit permettre de retrouver l'information aussi bien par projet que de manière consolidée sur l'ensemble des projets, et de conserver un historique de toute modification apportée à une activité déjà planifiée. Ces besoins sont pris en compte dans le modèle de données et le périmètre fonctionnel ci-dessous (entités BÉNÉFICIAIRE et HISTORIQUE DE MODIFICATION, notamment).

# 2. Objectifs de la plateforme

## 2.1 Objectif global

Doter ARFA d'une plateforme numérique intégrée, centralisée et sécurisée de suivi-évaluation de l'ensemble de ses projets.

## 2.2 Objectifs spécifiques

- Concevoir et développer une plateforme numérique de suivi-évaluation adaptée aux besoins d'ARFA ;

- Mettre en place une base de données centralisée hébergée sur le serveur d'ARFA ;

- Développer un module de collecte de données mobile fonctionnel en ligne et hors ligne ;

- Intégrer la planification, le suivi des activités et des indicateurs de performance ;

- Centraliser les bénéficiaires des projets et permettre l'identification des chevauchements entre projets ;

- Assurer la traçabilité de toute modification apportée à une activité déjà planifiée ;

- Mettre en place un tableau de bord dynamique accessible aux utilisateurs autorisés ;

- Permettre l'export des données vers Excel, XLSForm et SPSS (.sav) ;

- Faciliter la formation des utilisateurs et le transfert des compétences techniques.

- Une plateforme dynamique (Des paramétrages que l’on peut intégrer / Changements)

# 3. Résultats attendus

- Une plateforme numérique de suivi-évaluation des projets d'ARFA est conçue et opérationnelle ;

- La plateforme est hébergée sur le serveur d'ARFA ;

- Une base de données centralisée est fonctionnelle et sécurisée ;

- Les modules de planification, de suivi, des indicateurs et de tableau de bord sont intégrés ;

- Les listes de bénéficiaires sont centralisées, avec détection des doublons entre projets ;

- Toute modification d'une activité déjà planifiée est historisée et notifiée aux parties prenantes ;

- Les données sont exportables (Excel, XLSForm, SAV) ;

- 13 utilisateurs sont formés à l'utilisation de la plateforme, avec un accompagnement post-formation pour 3 utilisateurs clés ;

- Le transfert de la gestion technique au responsable du suivi-évaluation est effectué.

# 4. Utilisateurs cibles et rôles

Les utilisateurs concernés sont le chargé du suivi-évaluation et ses assistants, le coordonnateur général, le chargé de programme, le responsable des affaires financières, les chefs de projet et de service, ainsi que les animateurs de terrain pour la collecte mobile. Chaque profil dispose d'un niveau d'accès différencié (voir entité UTILISATEUR au chapitre 6).

| Rôle | Périmètre d'accès type |
| --- | --- |
| Administrateur système | Accès complet : paramétrage, gestion des comptes, tous les projets |
| Coordonnateur général / Chargé de programme | Lecture globale tous projets, validation des rapports, notifications de modification |
| Chargé de suivi-évaluation | Saisie et validation des indicateurs et rapports, registre des bénéficiaires, tous projets |
| Responsable des affaires financières | Accès aux données budgétaires et taux d'exécution financière |
| Chef de projet | Saisie et suivi limités à son / ses projet(s) ; toute modification d'une activité planifiée déclenche une notification |
| Animateur de terrain | Collecte mobile sur les activités qui lui sont assignées, saisie des bénéficiaires |

# 5. Périmètre fonctionnel

La plateforme s'organise autour des modules suivants :

| Module | Fonctionnalités clés |
| --- | --- |
| Gestion des projets | Créer/éditer un projet, rattacher partenaires, bailleurs, zones, thématique, documents ; suivre coût total(financement propre et apport du bailleur) et cible(nombre par cible) |
| Intégrer les axes du plan stratégique | Chaque projet(s)(activité ou sous activité on doit voir à quelle axe il est rattaché) peut être rattaché à un axe du plan stratégique.(il a une durée) faire le lien des données qui donne une clarté au plan stratégique |
| Planification (objectifs, activités, sous-activités) | Construire l'arborescence Objectif général → Objectifs spécifiques → Activités → Sous-activités ; planifier dates et budgets ; assigner l'équipe responsable ; codifier chaque activité ; |
| Registre des bénéficiaires [NOUVEAU] | Enregistrement centralisé des bénéficiaires, rattachement à un ou plusieurs projets/activités, détection des doublons entre projets, historique d'accompagnement dans le temps |
| Suivi des indicateurs | Saisir les valeurs réalisées par période, comparer à la cible, calculer le niveau d'atteinte, alimenter le cadre de mesure des performances, base , cible et ce qui es réalisé |
| Indicateur du plan stratégique |  |
| Collecte mobile (en ligne / hors ligne) | Formulaires de collecte terrain, fonctionnement sans connexion, synchronisation différée vers la base centrale |
| Tableau de bord transversal | Vue consolidée tous projets ET vue détaillée par projet : taux de réalisation, niveau d'atteinte des indicateurs, taux d'exécution financière, alertes de retard, filtres par projet/zone/thématique/période |
| Traçabilité et historique des modifications [NOUVEAU] | Journal des modifications apportées aux activités déjà planifiées (ancienne valeur / nouvelle valeur / auteur / date), notification automatique aux parties prenantes du projet en cas de changement |
| Rapports de suivi automatiques | Génération périodique (mensuelle/trimestrielle/annuelle) : statut global, détail par activité, statistiques par zone et par bénéficiaire |
| Gestion des partenaires et bailleurs | Répertoire indépendant, rattachement à un ou plusieurs projets, suivi des montants financés |
| Gestion des utilisateurs et des droits | Comptes nominatifs, rôles, périmètre d'accès par projet, journal des actions |
| Exports de données | Export Excel (.xlsx), XLSForm, SPSS (.sav) ; export des rapports en PDF |
| Gestion documentaire | Dépôt et consultation des documents liés à un projet ou une activité |
| Alertes | Notification automatique en cas de retard d'activité (échéance dépassée sans statut « Réalisée ») et en cas de modification d'une activité déjà validée |

# 6. Modèle de données détaillé

Le modèle de données ci-dessous a été construit à partir du cadre logique du Manuel de Suivi-Évaluation ARFA (Orientation stratégique > Axe > Objectif > Effet/Produit > Indicateur), de la structure des fichiers PTBA et Bilan annuel, et des échanges de cadrage avec ARFA. Les entités marquées [NOUVEAU] ont été ajoutées dans cette version. Il constitue la base du schéma de la base de données PostgreSQL.

Hiérarchie générale : PROJET → OBJECTIF GÉNÉRAL → OBJECTIFS SPÉCIFIQUES → ACTIVITÉS → SOUS-ACTIVITÉS, avec des INDICATEURS rattachables à chaque niveau, des BÉNÉFICIAIRES rattachés aux projets et activités, et des entités transversales (INTERVENANT, PARTENAIRE, BAILLEUR, ZONE D'INTERVENTION, THÉMATIQUE, DOCUMENT, HISTORIQUE DE MODIFICATION, UTILISATEUR).

### 1. PROJET

Entité centrale. Un projet correspond à une intervention financée mise en œuvre par ARFA, seule ou en consortium.

| Attribut | Type | Description / Règle |
| --- | --- | --- |
| id_projet | Identifiant | Clé primaire, auto-généré |
| nom_projet | Texte | Nom complet du projet |
| code_projet | Texte court | Sigle (ex. ProFilA, ARA, RECREE) tel qu'utilisé dans le PTBA et le Bilan annuel |
| date_debut / date_fin | Date | Durée officielle du projet |
| statut | Liste | Planifié / En cours / Clôturé |
| type_mise_en_oeuvre | Liste | Direct / En consortium avec partenaire(s) |
| thematique(s) | Relation N-N → THÉMATIQUE | Une ou plusieurs thématiques (dérivées des 5 orientations stratégiques du Plan Stratégique) |
| cible_projet | Nombre + détail | Bénéficiaires visés : total et désagrégation H/F/jeunes le cas échéant |
| zones_intervention | Relation N-N → ZONE D'INTERVENTION | Un projet peut couvrir plusieurs zones ; permet le mapping zones ↔ bilans |
| cout_total | Montant (FCFA) | = fonds_propres + financement_bailleurs |
| fonds_propres | Montant (FCFA) | Part autofinancée par ARFA |
| partenaires | Relation N-N → PARTENAIRE | Partenaires de mise en œuvre associés au projet |
| bailleurs | Relation N-N → BAILLEUR | Avec montant du financement par bailleur (table de jonction) |
| documents_lies | Relation 1-N → DOCUMENT | Cadre logique, document de projet, rapport baseline, autres rapports |
| elements_capitalisation | Texte long | Saisis en fin de projet (leçons apprises, bonnes pratiques) |
| observations | Texte | Commentaire libre |

### 2. OBJECTIF GÉNÉRAL

Un seul objectif général par projet (relation 1-1 avec PROJET).

| Attribut | Type | Description / Règle |
| --- | --- | --- |
| id_objectif_general | Identifiant | Clé primaire |
| libelle | Texte | Formulation de l'objectif général |
| projet | Relation 1-1 → PROJET | Projet auquel il se rattache |

### 3. OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Un ou plusieurs objectifs spécifiques par projet, rattachés à l'objectif général.

| Attribut | Type | Description / Règle |
| --- | --- | --- |
| id_objectif_specifique | Identifiant | Clé primaire |
| libelle | Texte | Formulation de l'objectif spécifique |
| objectif_general | Relation N-1 → OBJECTIF GÉNÉRAL | Objectif général parent |
| projet | Relation N-1 → PROJET | Redondance utile pour les requêtes et le filtrage |

### 4. ACTIVITÉ

Associée à un projet et à un objectif spécifique. Porte le suivi physique et financier. Le champ code_activite assure une codification homogène avec les documents existants, et le suivi d'historique garantit que toute modification apportée après la planification initiale reste traçable et visible par les parties prenantes.

| Attribut | Type | Description / Règle |
| --- | --- | --- |
| id_activite | Identifiant | Clé primaire |
| code_activite | Texte court [NOUVEAU] | Codification standardisée alignée sur la nomenclature déjà utilisée par ARFA (ex. AI1.1, AI1.1.2 dans le PTBA/Bilan) pour un suivi et un rapprochement homogènes entre projets |
| libelle | Texte | Intitulé de l'activité |
| projet | Relation N-1 → PROJET |  |
| objectif_specifique | Relation N-1 → OBJECTIF SPÉCIFIQUE |  |
| equipe_responsable | Relation N-N → INTERVENANT | Équipe / responsable chargé de la mise en œuvre ; une même personne/équipe peut intervenir sur plusieurs projets |
| zone(s) | Relation N-N → ZONE D'INTERVENTION | Peut hériter du projet ou être précisée au niveau de l'activité |
| date_debut_planifiee / date_fin_planifiee | Date | Période planifiée |
| nb_jours_planifies | Nombre | Durée planifiée en jours |
| date_debut_reelle / date_fin_reelle | Date | Période de réalisation effective |
| budget_planifie | Montant (FCFA) | Budget prévu |
| budget_realise | Montant (FCFA) | Montant effectivement dépensé |
| statut | Liste | Réalisée / En cours / Non réalisée |
| taux_realisation | % (calculé) | Quantité/produit réalisé ÷ quantité/produit prévu |
| taux_execution_financiere | % (calculé) | budget_realise ÷ budget_planifie |
| commentaire | Texte | Visible dans le rapport de suivi |
| documents_lies | Relation 1-N → DOCUMENT | Justificatifs, rapports d'activité, photos |
| alerte_retard | Booléen (calculé) | Vrai si date_fin_planifiee dépassée et statut ≠ Réalisée |
| historique_modifications | Relation 1-N → HISTORIQUE DE MODIFICATION [NOUVEAU] | Traçabilité complète des changements apportés après planification initiale (voir entité 14) |

### 5. SOUS-ACTIVITÉ

Décomposition d'une activité en tâches plus fines, pour un suivi plus granulaire.

| Attribut | Type | Description / Règle |
| --- | --- | --- |
| id_sous_activite | Identifiant | Clé primaire |
| libelle | Texte | Intitulé de la sous-activité |
| activite_parente | Relation N-1 → ACTIVITÉ |  |
| quantite_prevue / quantite_realisee | Nombre + unité | Ex. : nombre de séances, de bénéficiaires, de sites |
| statut | Liste | Réalisée / En cours / Non réalisée |
| commentaire | Texte |  |

### 6. BÉNÉFICIAIRE

[NOUVEAU]

Registre central des personnes accompagnées, indépendant des projets. Il permet d'identifier si une même personne est accompagnée par plusieurs projets à la fois et d'en conserver l'historique dans la durée, alors que chaque projet gère aujourd'hui ses propres listes de façon cloisonnée.

| Attribut | Type | Description / Règle |
| --- | --- | --- |
| id_beneficiaire | Identifiant | Clé primaire |
| nom / prenom | Texte |  |
| sexe | Liste | Homme / Femme |
| date_naissance ou tranche_age | Date / Nombre |  |
| identifiant_unique | Texte | Numéro de pièce d'identité ou identifiant interne, utilisé pour le dédoublonnage |
| categorie | Liste | Producteur, jeune, femme, PDI, élève, membre de coopérative, etc. |
| zone | Relation N-1 → ZONE D'INTERVENTION | Village / commune de résidence |
| contact | Texte | Téléphone si disponible |
| projets_beneficies | Relation N-N → PROJET (table de jonction) | Historique des projets dont la personne a bénéficié, avec date d'inscription |
| activites_beneficiees | Relation N-N → ACTIVITÉ | Détail des activités dont elle a bénéficié (traçabilité de l'accompagnement dans le temps) |

### 7. INDICATEUR

Peut être rattaché à un objectif général, un objectif spécifique ou une activité (rattachement polymorphe, cohérent avec le cadre de mesure des performances du Manuel de Suivi-Évaluation).

| Attribut | Type | Description / Règle |
| --- | --- | --- |
| id_indicateur | Identifiant | Clé primaire |
| libelle | Texte | Intitulé de l'indicateur (effet ou produit) |
| niveau_rattachement | Liste | Objectif général / Objectif spécifique / Activité |
| element_rattache | Référence polymorphe | Pointe vers l'entité concernée selon niveau_rattachement |
| unite_mesure | Texte | Ex. : Nombre, Pourcentage, Hectare, Tonne, Litre |
| valeur_reference | Nombre | Valeur de référence (baseline) |
| valeur_prevue | Nombre | Cible visée |
| valeur_realisee | Nombre | Valeur constatée, mise à jour à chaque collecte |
| frequence_collecte | Liste | Mensuelle / Trimestrielle / Annuelle |
| source_verification | Texte | Ex. : rapport d'activité, rapport de suivi, enquête terrain |
| responsable_collecte | Relation N-1 → INTERVENANT |  |
| statut | Liste (calculé) | Atteint / Non atteint / En cours |
| niveau_atteinte | % (calculé) | valeur_realisee ÷ valeur_prevue |

### 8. INTERVENANT (Équipe / Responsable de mise en œuvre)

Personne ou équipe en charge de la mise en œuvre d'une ou plusieurs activités ; peut être associée à un ou plusieurs projets.

| Attribut | Type | Description / Règle |
| --- | --- | --- |
| id_intervenant | Identifiant | Clé primaire |
| nom / prenom | Texte |  |
| fonction | Texte | Ex. : Chef de projet, Animateur, Chargé de suivi-évaluation |
| projets_associes | Relation N-N → PROJET | Un intervenant peut travailler sur plusieurs projets |
| activites_associees | Relation N-N → ACTIVITÉ |  |
| contact | Texte | Téléphone / email |

### 9. PARTENAIRE

Enregistré indépendamment, puis rattaché à un ou plusieurs projets.

| Attribut | Type | Description / Règle |
| --- | --- | --- |
| id_partenaire | Identifiant | Clé primaire |
| nom | Texte |  |
| type | Liste | Partenaire technique / de mise en œuvre / collectivité territoriale, etc. |
| contact | Texte | Téléphone, email, personne de contact |
| projets_associes | Relation N-N → PROJET |  |

### 10. BAILLEUR

Même logique que Partenaire ; le lien au projet porte en plus le montant financé.

| Attribut | Type | Description / Règle |
| --- | --- | --- |
| id_bailleur | Identifiant | Clé primaire |
| nom | Texte |  |
| type | Liste | Bailleur institutionnel, fondation, coopération bilatérale, etc. |
| contact | Texte |  |
| projets_associes | Relation N-N → PROJET | Table de jonction avec attribut montant_finance par projet |

### 11. ZONE D'INTERVENTION

Découpage géographique, permet le mapping zones ↔ projets et les statistiques de couverture.

| Attribut | Type | Description / Règle |
| --- | --- | --- |
| id_zone | Identifiant | Clé primaire |
| region | Texte |  |
| province | Texte |  |
| commune | Texte |  |
| village | Texte | Optionnel, niveau le plus fin |
| projets_associes | Relation N-N → PROJET |  |

### 12. THÉMATIQUE

Table de référence dérivée des orientations stratégiques du Plan Stratégique ARFA (agroécologie, eau/hygiène/assainissement, inclusion socio-économique, partenariat, communication).

| Attribut | Type | Description / Règle |
| --- | --- | --- |
| id_thematique | Identifiant | Clé primaire |
| libelle | Texte | Ex. : Agroécologie, Eau-Hygiène-Assainissement, Insertion socio-professionnelle, Plaidoyer, Communication |

### 13. DOCUMENT

Gestion documentaire générique, liée au projet ou à l'activité.

| Attribut | Type | Description / Règle |
| --- | --- | --- |
| id_document | Identifiant | Clé primaire |
| type_document | Liste | Cadre logique / Document de projet / Rapport baseline / Autre rapport / Justificatif d'activité |
| fichier | Fichier | Document stocké (PDF, Word, Excel, image) |
| entite_liee | Relation polymorphe | Projet ou Activité |
| date_ajout | Date |  |

### 14. HISTORIQUE DE MODIFICATION

[NOUVEAU]

Journal de traçabilité des changements. Toute modification d'un champ clé d'une activité déjà planifiée (dates, budget, quantités) doit être conservée et notifiée aux parties prenantes, afin d'éviter les divergences entre les données de terrain et le bilan final.

| Attribut | Type | Description / Règle |
| --- | --- | --- |
| id_historique | Identifiant | Clé primaire |
| entite_concernee | Liste | Activité / Sous-activité / Indicateur / Projet |
| element_modifie | Référence | Élément concerné par la modification |
| champ_modifie | Texte | Ex. : date_fin_planifiee, budget_planifie, quantite_prevue |
| valeur_avant | Texte | Valeur précédente, conservée |
| valeur_apres | Texte | Nouvelle valeur |
| modifie_par | Relation N-1 → UTILISATEUR | Auteur de la modification |
| date_modification | Date / heure |  |
| notification_envoyee | Booléen | Indique si les parties prenantes (chef de projet, chargé SE, coordination) ont été notifiées du changement |

### 15. RAPPORT DE SUIVI

Généré automatiquement (périodique) ou à la demande ; agrège l'état d'un projet, mais aussi une vue consolidée tous projets pour la coordination.

| Attribut | Type | Description / Règle |
| --- | --- | --- |
| id_rapport | Identifiant | Clé primaire |
| projet | Relation N-1 → PROJET | Vide si rapport consolidé multi-projets |
| periode | Liste | Mensuel / Trimestriel / Annuel |
| date_generation | Date |  |
| statut_global | Liste (calculé) | Atteint / En retard / En cours |
| taux_execution_physique_global | % (calculé) | Agrégation des taux_realisation des activités du projet (ou de l'ensemble des projets) |
| taux_execution_financiere_global | % (calculé) | Σ budget_realise ÷ Σ budget_planifie du projet (ou de l'ensemble des projets) |
| detail_activites | Liste | Statut + commentaire pour chaque activité |
| statistiques_zones | Liste (calculé) | Nombre / fréquence d'interventions par zone ; identifie les zones les plus couvertes |
| statistiques_beneficiaires | Liste (calculé) [NOUVEAU] | Nombre de bénéficiaires uniques touchés, dont doublons détectés entre projets |

### 16. UTILISATEUR (compte plateforme)

Distincte d'INTERVENANT : un utilisateur est un compte d'accès à la plateforme, avec un rôle et un périmètre de droits. Un intervenant peut avoir (ou non) un compte utilisateur associé.

| Attribut | Type | Description / Règle |
| --- | --- | --- |
| id_utilisateur | Identifiant | Clé primaire |
| nom / prenom / email | Texte |  |
| role | Liste | Coordonnateur général, Chargé de programme, Chargé de suivi-évaluation, Responsable des affaires financières, Chef de projet, Chef de service, Animateur, Administrateur système |
| niveau_acces | Liste | Lecture seule / Saisie / Validation / Administration |
| projets_autorises | Relation N-N → PROJET | Périmètre de projets visibles/éditables par l'utilisateur |

# 7. Règles de gestion

| Règle | Formule / logique |
| --- | --- |
| Taux de réalisation d'une activité | quantité (ou produit) réalisée ÷ quantité (ou produit) prévue × 100 |
| Taux d'exécution financière d'une activité | budget_realise ÷ budget_planifie × 100 |
| Taux d'exécution financière d'un projet | Σ budget_realise (toutes activités) ÷ Σ budget_planifie (toutes activités) × 100 |
| Niveau d'atteinte d'un indicateur | valeur_realisee ÷ valeur_prevue × 100 |
| Statut d'un objectif (agrégation) | Calculé à partir du niveau d'atteinte moyen des indicateurs qui lui sont rattachés |
| Alerte de retard (activité) | Déclenchée si date_fin_planifiee < date du jour ET statut ≠ « Réalisée » |
| Statistiques de couverture par zone | Nombre d'activités / de projets rattachés à chaque zone, sur une période donnée, pour identifier les zones les plus couvertes |
| Statut global d'un projet (rapport de suivi) | « Atteint » si taux d'exécution physique et financière ≥ seuil défini avec ARFA, sinon « En retard » ou « En cours » |
| Détection de doublons bénéficiaires [NOUVEAU] | Alerte si identifiant_unique (ou combinaison nom + prénom + village) déjà présent pour un autre projet, afin d'identifier les personnes accompagnées par plusieurs interventions |
| Traçabilité des modifications d'activité [NOUVEAU] | Toute modification d'un champ clé (dates, budget, quantités) d'une activité déjà planifiée crée une entrée dans HISTORIQUE DE MODIFICATION et déclenche une notification au chef de projet, au chargé de suivi-évaluation et à la coordination |

# 8. Exigences non fonctionnelles

## 8.1 Sécurité

- Authentification nominative et gestion de rôles/permissions granulaires par projet ;

- Chiffrement des échanges (HTTPS) et des données sensibles au repos ;

- Journal d'audit des créations, modifications et suppressions, avec conservation de la valeur avant/après (voir entité HISTORIQUE DE MODIFICATION) ;

- Sauvegardes automatisées régulières de la base de données et politique de restauration testée.

## 8.2 Disponibilité hors-ligne

Le module de collecte mobile doit permettre la saisie de données sans connexion internet et la synchronisation différée vers la base centrale dès qu'une connexion est disponible, avec gestion des conflits de synchronisation.

## 8.3 Hébergement et infrastructure

La plateforme doit pouvoir être déployée sur le serveur d'ARFA via des conteneurs Docker (portabilité et facilité de maintenance). Un état des lieux de l'infrastructure serveur d'ARFA (capacité, connectivité, alimentation électrique) est nécessaire avant le déploiement ; une solution d'hébergement de secours (VPS) doit être envisagée si l'infrastructure locale s'avère insuffisante.

## 8.4 Performance et volumétrie

Le volume de données (une dizaine de projets actifs par an, quelques centaines d'activités et d'indicateurs, plusieurs milliers de bénéficiaires cumulés) reste modeste ; la plateforme doit néanmoins être conçue pour absorber la croissance sur la durée du Plan Stratégique sans dégradation des performances.

## 8.5 Ergonomie et accessibilité

Interface en français, simple et intuitive pour des utilisateurs non spécialistes du numérique ; application mobile utilisable sur des terminaux Android d'entrée de gamme couramment utilisés sur le terrain.

## 8.6 Interopérabilité

Exports normalisés vers Excel (.xlsx), XLSForm et SPSS (.sav) pour permettre la réutilisation des données par les bailleurs et pour des analyses statistiques externes.

# 9. Architecture technique proposée

| Composant | Choix technique | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend web | React.js + bibliothèque de graphiques (Recharts / Chart.js) | Tableau de bord dynamique (vue consolidée et vue par projet), interfaces de saisie réactives |
| Backend / API | Django + Django REST Framework | Gestion native des rôles/permissions, ORM adapté au modèle relationnel du chapitre 6, historique des modifications, génération de rapports |
| Base de données | PostgreSQL | Robuste, relationnel, adapté au volume de données du projet et aux contraintes d'unicité (dédoublonnage bénéficiaires) |
| Conteneurisation / déploiement | Docker + Docker Compose (Nginx, Gunicorn, PostgreSQL, build React) | Portabilité et reproductibilité du déploiement sur le serveur d'ARFA |
| Collecte mobile hors ligne | React Native (stockage local SQLite) avec synchronisation API — ou intégration KoboToolbox/ODK Collect | Deux options : développement sur mesure (cohérent avec la stack) ou intégration d'un outil éprouvé pour réduire les risques du délai de 90 jours |
| Génération de rapports | WeasyPrint / ReportLab (PDF), openpyxl (Excel), pyreadstat (SAV) | Couvre les formats d'export requis |
| Authentification | Sessions/JWT Django, HTTPS (certificat Let's Encrypt) | Sécurité des accès multi-utilisateurs |
| Notifications | Email (SMTP) et/ou notifications in-app via Django signals | Alerte automatique lors d'une modification d'activité déjà planifiée ou d'un retard |

Recommandation : privilégier, pour la collecte mobile hors ligne, l'intégration de KoboToolbox/ODK Collect plutôt qu'un développement natif complet. Cette option est directement compatible avec l'export XLSForm exigé, réduit le risque technique et libère du temps de développement pour consolider la plateforme web (React/Django/PostgreSQL), le registre des bénéficiaires et la traçabilité des modifications dans le délai de 90 jours. Un développement React Native reste une option si une expérience de collecte plus intégrée est requise.

# 10. Livrables attendus

- Un rapport de cadrage (validation du modèle de données et des spécifications) ;

- Une version test de la plateforme ;

- La version finale opérationnelle, déployée sur le serveur d'ARFA ;

- Un guide d'utilisation pour les utilisateurs finaux ;

- Un manuel d'administrateur ;

- Un rapport de formation.

# 11. Planning indicatif (durée totale : 90 jours)

| Phase | Période indicative | Contenu |
| --- | --- | --- |
| 1. Cadrage | J1 – J15 | Validation du modèle de données (dont registre bénéficiaires et historique de modification), des rôles utilisateurs et des maquettes ; rapport de cadrage |
| 2. Développement plateforme web | J10 – J50 | Backend Django/API, base PostgreSQL, frontend React, tableau de bord, registre bénéficiaires, historique/notifications |
| 3. Développement module mobile | J20 – J55 | Collecte hors ligne (en parallèle du développement web) |
| 4. Intégration et tests | J50 – J70 | Tests fonctionnels, corrections, tests de charge légers, tests hors ligne/synchronisation, tests de dédoublonnage bénéficiaires |
| 5. Déploiement | J65 – J78 | Mise en place sur le serveur d'ARFA (Docker), migration des données existantes (Bilan annuel, PTBA) |
| 6. Formation et transfert | J78 – J90 | Formation des 13 utilisateurs, accompagnement post-formation (3 utilisateurs clés), transfert de compétences, livraison de la documentation |